**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕМЕДВЕДИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 июня 2014г. д. В- Медведица № 140-П

О внесении изменений в постановление администрации Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области № 271-П от 14.11.2013 года «Об утверждении муниципальной программы (подпрограммы) «Устойчивое развитие территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области на 2014-2016 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом муниципального образования Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, Постановлением администрации Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области от 22.10.2013г. № 248-П «Об утверждении порядка разработки ,реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области», Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области № 271-П от 14.11.2013 года

«Об утверждении муниципальной программы(подпрограммы) «Устойчивое развитие территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области на 2014-2016 годы» следующие изменения и дополнения :

« 1. В паспорте муниципальной программы Устойчивое развитие территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области на 2014-2016 годы»:

- в разделе : **«**Объемы и источники финансирования Программы» в строке «Расходы по прочим мероприятиям за счет средств местного бюджета в 2014 году цифру «302,3 тыс. рублей» заменить цифрой « 152,3 тыс.рублей»;

2. Таблицу 1 «Характеристика землепользования на территории Муниципального образования по состоянию на 01.01.2013г.» изложить в новой редакции.».

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

##### Глава Нижнемедведицкого

##### сельсовета Курского района И.В.Мальцев

##### 

Утверждена

Постановленим Администрации Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области

от14.11. 2013 г.№ 271-П

(в редакции постановлений Администрации Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области № 125-П от 15.05.2014 г., №140 -П от 04.06.2014г.)

**Муниципальная программа (подпрограмма)  
«Устойчивое развитие территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области**

**на 2014 - 2016 годы »**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области на 2014 – 2016 годы» |
| Основание для разработки | - постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;  постановление Администрации Курской области от 18.10.2013 г. № 744-ПА «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области на 2014-2020 годы» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| Разработчик Программы | - администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы:  создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Нижнемедведицкого сельсовета;  Предоставление населению услуг водоснабжения нормативного качества и в необходимом количестве, обеспечение населения экологически чистой питьевой водой;  Основными задачами Программы являются:  повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов сельсовета объектами инженерной инфраструктуры Модернизация и строительство объектов систем водоснабжения,; Обеспечение повышения качества, энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения, |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | ввод в действие 3127,00 м сетей водопроводов;  бурение двух водозаборных скважин ,глубиной 69,00м;  установка водонапорной стальной башни вместимостью бака 25 м.куб. с высотой опоры 15,0 м.;  установка пожарных резервуаров емкостью 27 м.куб. ( пять узлов по 2 резервуара) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет 13121,66 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - на капитальные вложения -6954 тыс. рублей в т.ч. средства федерального бюджета -2840,718 тыс. рублей, средства областного бюджета- 3765,582 тыс. рублей. средства местного бюджета – 347,7 тыс. рублей . Расходы по прочим мероприятиям за счет средств местного бюджета в 2014 году составляют 152,3 тыс.рублей  Предполагаемые средства на 2015 год: на капитальные вложения -6167,66 тыс.рублей в т.ч. средства федерального бюджета -3207,18 тыс.рублей,средтва областного бюджета- 2652,10 тыс. рублей. средства местного бюджета- 308,38 тыс.рублей . |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - повысить уровень инженерного обустройства Нижнемедведицкого сельсовета: водой – до 50 %; - улучшения обеспеченности питьевой водой жителей Нижнемедведицкого сельсовета Курского района курской области Курской области; повышения работоспособности объектов водоснабжения; |

### 1.Характеристика проблемы

**1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области**

На территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района (далее - Нижнемедведицкий сельсовет) располагается 17 сельских населенных пунктов.

Общая площадь Нижнемедведицкого сельсовета составляет 10830 га., в том числе земель сельскохозяйственного назначения 4586 га.

Характеристика землепользования на территории Нижнемедведицкого сельсовета приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории Муниципального

**образования по состоянию на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1. | Общая площадь территории Нижнемедведицкого сельсовета | га | 10830 |  |
| 1.1 | - леса | га | 1142,65 |  |
| 1.2 | - водоемы | га | 205,5 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 2387 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 227,48 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 4586 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 4050 |  |
| 2. | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. |  |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га |  |  |
| 3. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 1 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га |  |  |
| 4. | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 10 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га |  |  |

**1.2. Население Нижнемедведицкого сельсовета**

Численность населения Нижнемедведицкого сельсовета по состоянию на 01.01.2013 года составила 2733 человек, в том числе трудоспособного населения 1465 человек.

**1.3 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на территории Нижнемедведицкого сельсовета**

Общая площадь жилищного фонда населенных пунктов, находящихся на территории Нижнемедведицкого сельсовета на 01.01.2013 года составляет 112,5 тыс. кв. метров, в том числе:

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 30%, сетевым газоснабжением – 88%.

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории Нижнемедведицкого сельсовета функционируют:

* 2 общеобразовательные школы на 300 ученических мест;
* 2 учреждения культурно-досугового типа на 100 мест;

**1.4. Водоснабжение**

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения населенных пунктов Нижнемедведицкого сельсовета включает в себя 19 водонапорных скважин, 75 водозаборных колонок, 26,937 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских населенных пунктов Нижнемедведицкого сельсовета не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в населенных пунктах Нижнемедведицкого сельсовета от 50до 100%.

На текущий момент более 16,16 км. объектов водоснабжения требует срочной замены.

В период 2014-2016 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 3127 ,00 м в д.Курица .

#### 2.Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских населенных пунктов Нижнемедведицкого сельсовета посредством достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Нижнемедведицкого сельсовета;

Предоставление населению услуг водоснабжения нормативного качества и в необходимом количестве, обеспечение населения экологически чистой питьевой водой;

Основными задачами Программы являются:

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов сельсовета объектами инженерной инфраструктуры ;

Модернизация и строительство объектов систем водоснабжения,;  
Обеспечение повышения качества, энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения,

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом Нижнемедведицкого сельсовета;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 4.

Таблица 2

#### Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы | | | | |
| 2014 | | 2015 | | 2016 |
| 1. Демографические показатели в Нижнемедведицком сельсовете | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность населения | тыс. чел. | 2773 | 2775 | 3000 | | 5400 | |
| 1.2 | Численность населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 1465 |  |  | |  | |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости населения (число родившихся на 100 жителей) |  | 0,9 |  |  | |  | |
| 1.4 | Коэффициент смертности населения (число умерших на 100 жителей) |  | 1,73 |  |  | |  | |
| 2. Водоснабжение | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство локальных водопроводов | км | 0 | 3127 | |  |  | |
| 2.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | от 50 до 100 |  | |  |  | |
| 2.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой на территории сельсовета | % | 30 | 50 | | 55 | 55 | |

### Мероприятия Программы

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Комплексное обустройство Нижнемедведицкого сельсовета объектами инженерной инфраструктуры:

а) Строительство локальных сетей водоснабжения.

Таблица 3

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории Нижнемедведицкого сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Един.  измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | тыс. руб. | 13121,66 | 6954,00 | 6167,66 |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 3127 |  |  |  |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, местного бюджета, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 13121,66 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

Общий объем финансирования Программы составляет 13121,66 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет 13121,66 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета-5492,818 тыс.рублей;

- средства областного бюджета- 6972,762 тыс. рублей;

- средства местного бюджетов - 656,08 млн. рублей;

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 6.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Курской области на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Комитетом АПК Курской области с администрацией Нижнемедведицкого сельсовета.

Администрация Нижнемедведицкого сельсовета ежегодно в сроки, установленные Комитетом АПК Курской области представляет, по рекомендуемой Комитетом АПК Курской области форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) в Программу, осуществляемую Комитетом АПК Курской области .

Таблица 4

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2016 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  Программы | Объемы и источники финансирования | | | | |
| Объемы финансирования (тыс. руб.)  Всего | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | |
| В т.ч. по годам реализации Программы | В т.ч. по годам реализации Программы | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство локальных сетей водоснабжения | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 13121,66 | 6954,00 | 6167,66 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 5492,818 | 2840,718 | 2652,10 |  |
|  |  | - областной бюджет | 6972,762 | 3765,582 | 3207,18 |  |
|  |  | - местный бюджет | 656,08 | 347,7 | 308,38 |  |

**3.Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Нижнемедведицкого сельсовета.

Администрация Нижнемедведицкого сельсовета:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти Курской области о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

**4. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в населенных пунктах Нижнемедведицкого сельсовета будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов и содействие улучшению жилищных условий населения Нижнемедведицкого сельсовета.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.